Р о с с и й с к а я   Ф е д е р а ц и я

Иркутская область

Тайшетский район

Юртинское муниципальное образование

«Юртинское городское поселение»

Администрация Юртинского городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   19 марта  2012  г.                 №  38

Об  утверждении  долгосрочной  целевой

программы  «Развитие автомобильных дорог

общего  пользования местного значения,

находящихся  на территории  Юртинского

муниципального образования, на 2012-2014 годы»

В целях создания условий для развития инфраструктуры Юртинского муниципального образования «Юртинское городское поселение», удовлетворения спроса населения в качественных автомобильных дорогах, в соответствии со статьей 14 Федерального Закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь ст.ст. 6,23,38 Устава Юртинского муниципального образования «Юртинское городское поселение», администрация Юртинского городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить долгосрочную целевую программу  «Развитие автомобильных дорог общего

пользования местного значения, находящихся на территории Юртинского муниципального образования «Юртинское городское поселение», на 2012-2014 годы» (приложение № 1).

- Отделу  по  общественным  и  социально-экономическим  связям  (И.А. Тыщик)  преду-

смотреть денежные средства на 2012 год и предусматривать расходы на реализацию долгосрочной целевой программы при формировании бюджета на последующие годы.

- Контроль за исполнением программы возложить на заместителя главы администрации

Юртинского муниципального образования «Юртинское городское поселение».

- Опубликовать данное постановление в Вестнике Юртинского муниципального

образования «Юртинское городское поселение».

Глава Юртинского муниципального

образования «Юртинское городское поселение»                                                  А.В. Горячев

Приложение № 1 к  постановлению

администрации Юртинского

муниципального образования

«Юртинское городское поселение»

от 19  марта 2012 г.  №  38

Раздел 1. ПАСПОРТ

Долгосрочная целевая программа «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на территории  Юртинского муниципального образования «Юртинское городское поселение», на 2012-2014 годы».

| 1. | Наименование программы | Долгосрочная целевая программа «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на территории Юртинского муниципального образования «Юртинское городское поселение», на 2012-2014 годы.» |
| --- | --- | --- |
| 2. | Наименование, дата и номер правового акта о разработке программы | Руководствуясь статьей 14 Федерального закона «Об общих принципах организаций местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ |
| 3. | Заказчик работы | Администрация Юртинского муниципального образования «Юртинское городское поселение» |
| 4. | Разработчик программы | Администрация Юртинского муниципального образования «Юртинское городское поселение» |
| 5. | Основные цели и задачи программы | Основной целью является: - сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на территории Юртинского муниципального образования «Юртинское городское поселение» Основными задачами являются: - обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на территории Юртинского муниципального образования «Юртинское городское поселение», путем выполнения эксплуатационных и ремонтных мероприятий; - увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям; - повышение безопасности дорожного движения; -проведение ремонта улиц, дорог, с регулярным грейдированием, ямочным ремонтом, противогололедными мероприятиями; - изготовление технической документации на дороги находящиеся на территории Юртинского муниципального образования «Юртинское городское поселение» администрацией Юртинского муниципального образования «Юртинское городское поселение». |
| 6. | Сроки реализации программы | Программа реализуется с 2012 года по 2014 год в один этап. |
| 7. | Объемы финансирования с расшифровкой по годам | Общий объем финансовых средств, необходимых на реализацию программы составляет 6507 тыс. руб., из них: 2012 год – 2057 тыс. руб.; 2013 год – 2170 тыс. руб.; 2014 год – 2280 тыс. руб. Предполагаемый объем финансовых средств, необходимых для реализации Программы из областного бюджета – 2909 тыс. руб., из них: 2012 год – 923 тыс. руб.; 2013 год – 969 тыс. руб.; 2014 год – 1017 тыс. руб. Объем финансовых средств, планируемых в бюджете Юртинского муниципального образования «Юртинское городское поселение» – 3598 тыс. руб., из них: 2012 год – 1134 тыс. руб.; 2013 год – 1201 тыс. руб.; 2014 год – 1263 тыс. руб. |

Раздел 2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ

НЕОБХОДИМОСТИ ЕЁ РЕШЕНИЯ

Развитие экономики в большей степени зависит от состояния транспортной системы. Она оказывает влияние на размещение всех видов экономической деятельности на территории Юртинского муниципального образования «Юртинское городское поселение». В условиях социально-экономических преобразований к автомобильному транспорту предъявляются дополнительные требования, автомобильный транспорт – самый оперативный вид сообщения. Следовательно, одной из важнейших проблем территории является обеспечение эффективного функционирования транспорта.

Удовлетворение потребностей населения Юртинского  муниципального образования «Юртинское городское поселение» в передвижениях находится в прямой зависимости от состояния транспортной системы, позволяющей обеспечивать более высокий уровень обслуживания, снижения затрат населения на передвижения.

Недостатки, в решении транспортных проблем, являются причиной чрезмерной загрузки отдельных дорог  пассажирами и грузопотоками, вредного влияния транспорта на условия проживания населения, увеличения затрат времени на поездки, обострения конфликта между общественным и индивидуальными видами транспорта.

2.1 Транспортно-экономическая характеристика Юртинского

муниципального образования «Юртинское городское поселение»

по состоянию на 01.01.2012 год

| Категория дорог и улиц | Единицы измерения | Количество |
| --- | --- | --- |
| Общая протяженность дорог и улиц в том числе: | км | 46,6 |
| - магистральные улицы общегородского значения | км |  |
| - магистральные улицы районного значения | км |  |
| - улицы и дороги местного значения | км | 46,6 |

Протяженность дорог и улиц с твердым покрытием по состоянию на  01.01.2012 г. составляет 20,1 км.

2.2.  Сведения о состоянии дорожной сети

| Административно-территориальные единицы Юртинского МО | Протяженность улично-дорожной сети ( км) в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | по категориям |  |  | по типам покрытий |  |  |
|  |  | магистральные улицы общегородского значения | магистральные улицы районного значения | улицы и дороги местного значения | усовершенствованный (асфальтобетон) | гравийный | без покрытия |
| р.п. Юрты | 46,6 |  |  | 46,6 | 20,1 | 25,9 | 0,6 |

Ремонт дорог и улиц выполняется по результатам размещения муниципального заказа, по договорам подрядов, организациями различных форм собственности. Также на территории Юртинского муниципального образования «Юртинское городское поселение» эксплуатируется 2 моста общей протяженностью 26 пог. м.

Раздел 3. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Основной целью Программы является:

- сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на территории  Юртинского муниципального образования «Юртинское городское поселение»

Основными задачами  для достижения поставленных целей в рассматриваемом периоде являются:

- обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на территории Юртинского муниципального образования «Юртинское городское поселение», путем выполнения эксплуатационных и ремонтных мероприятий;

- увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения,  соответствующих нормативным требованиям;

- повышение безопасности дорожного движения с устройством пешеходных тротуаров;

-проведение ремонта улиц, дорог, частного сектора с регулярным грейдированием, ямочным ремонтом, противогололедными мероприятиями;

- изготовление технической документации на дороги, находящиеся на территории  Юртинского муниципального образования «Юртинское городское поселение» администрацией Юртинского муниципального образования «Юртинское городское поселение».

Раздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

И ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Программой предусматриваются следующие виды и объемы работ:

- обеспечение сохранности автомобильных дорог путем выполнения эксплуатационных и ремонтных мероприятий;

- капитальный ремонт улиц и дорог;

- ремонт улиц и дорог;

- капитальный ремонт мостов;

- строительство и реконструкция улиц и дорог;

- строительство мостов;

- устройство пешеходных тротуаров.

Сводные показатели Программы приведены в таблице № 1.

СВОДНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, НАХОДЯЩИХСЯ НА ТЕРРИТОРИИ ЮРТИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЮРТИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»                          НА  2012 – 2014 ГОДЫ

Таблица № 1

| Наименование работ | Ед-ца изм. | ВСЕГО, тыс.руб. | ежегодный объем, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 год |  | 2013 год |  | 2014 год |  |
|  |  |  | местный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | областной бюджет |
| 1.Капитальный ремонт автомобильных дорог | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.Ремонт автомобильных дорог | тыс. руб. | 6507 | 1134 | 923 | 1201 | 969 | 1263 | 1017 |
| ВСЕГО: | тыс. руб. | 6507 | 1134 | 923 | 1201 | 969 | 1263 | 1017 |

Таблица № 2

| № № п/п | Вид работ | Намечено к ремонту (км) | Стоимость ВСЕГО (тыс.руб.) | распределение по годам, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2012 год |  | 2013 год |  | 2014 год |  |
|  |  |  |  | местный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | областной бюджет |
| I | Капитальный ремонт автомобильных дорог |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Земляное полотно и система водоотвода: -доведение геометрических параметров земляного полотна до норм, соответствующих его категории; -поднятие земляного полотна на подтопляемых и снегозаносимых участках, переустройство обвальных участков дороги; -устройство земляного полотна и системы водоотвода; -повышение прочности земляного полотна с использованием различных материалов; -уменьшение крутизны откосов насыпей, выемок и др. работы; -устройство недостающих элементов системы водоотвода |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Дорожные одежды: -усиление дорожной одежды при несоответствии ее прочности с исправлением продольных и поперечных неровностей; -замена дорожной одежды на новую, более долговечную; -уширение дорожной одежды до норм, соответствующих категории; -укрепление обочин; -устройство недостающих бордюров; -переустройство дорожной одежды на участках образования колей глубиной 45 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Искусственные и защитные дорожные сооружения: -замена балок в пролетных строениях; -удлинение, замена водопропускных труб; -уширение тротуаров на искусственных сооружениях; -замена ограждений, перил и тротуаров |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Элементы обустройства дорог: -замена знаков, барьерных ограждений; -замена средств сигнализации; -нанесение и удаление временной разметки на период капитального ремонта; -нанесение постоянной разметки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Прочие работы: -устройство и ликвидация объездов и искусственных сооружений на участках капремонта; -проведение инженерных изысканий, разработка проектной документации на капитальный ремонт, экспертиза проектной документации; -обследование и испытание искусственных сооружений после капремонта с составлением технического паспорта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II | Ремонт автомобильных дорог | 6,2 | 6507 | 1134 | 923 | 1201 | 969 | 1263 | 1017 |
| 1 | Земляное полотно и система водоотвода: -ремонт размытых и разрушенных участков; -восстановление дренажных, защитных и укрепительных устройств, лотков, ливневой канализации; -укрепление обочин |  | 1619 | 283 | 230 | 297 | 242 | 314 | 253 |
| 2 | Дорожные одежды: -восстановление дорожных одежд в местах ремонта земляного полотна; -устройство защитных слоев и слоев износа путем укладки выравнивающего слоя; -восстановление изношенных покрытий; -ликвидация колей до 45 мм и других неровностей методами укладки нового покрытия; -ремонт бордюров; -нарезка продольных или поперечных бороздок; -восстановление профиля щебеночных, гравийных и грунтовых улучшенных дорог; -нанесение временной разметки |  | 3889 | 680 | 552 | 715 | 580 | 751 | 611 |
| 3 | Искусственные и защитные дорожные сооружения: -замена на новые отдельных балок пролетных строений; - замена отдельных звеньев и оголовков водопропускных труб, исправление изоляции и стыков водопропускных труб с удалением и восстановлением земляного полотна; -восстановление защитного слоя железобетонных конструкций; - установка лестничных сходов, устройство смотровых ходов; -замена деформационных швов; -замена ограждений, перил и тротуаров; -восстановление несущей способности тротуаров, перил и ограждений с восстановлением гидроизоляции и водоотвода; -восстановление пешеходных переходов; -полная замена окраски; -замена одежды мостового полотна; |  | 333 | 57 | 47 | 63 | 49 | 66 | 51 |
| 4 | Элементы обустройства дорог: -восстановление дорожных знаков; -восстановление пешеходных переходов и ремонт тротуаров, пешеходных и велосипедных дорожек; -восстановление электроосвещения |  | 333 | 57 | 47 | 63 | 49 | 66 | 51 |
| 5 | Прочие работы: -рекультивация земель; -устройство и ликвидация временных объездов; -предпроектное обследование и испытание мостовых сооружений; - разработка проектной документации; -экспертиза проектной документации |  | 333 | 57 | 47 | 63 | 49 | 66 | 51 |

4.1. ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОГРАММЫ

Общая сумма затрат на реализацию Программы составляет 6507 тыс. рублей.

Финансирование программных мероприятий предусмотрено из средств местного бюджета и областного бюджета.

Раздел 5. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

5.1. Сроки реализации 2012-2014 гг.

Данная  Программа по сроку реализации относится к долгосрочным..

5.2. Принципы взаимодействия с предприятиями

Администрации Юртинского муниципального образования «Юртинское городское поселение» делегированы полномочия заказчика, задачами которого являются:

- обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования  местного

значения, находящихся на территории  Юртинского муниципального образования «Юртинское городское поселение», путем выполнения эксплуатационных и ремонтных мероприятий;

- увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного

значения, соответствующих нормативным требованиям;

- повышение безопасности дорожного движения с устройством пешеходных

тротуаров;

- проведение  ремонта улиц, дорог,  частного сектора с регулярным грейдированием,

ямочным ремонтом, противогололедными мероприятиями;

- изготовление технической документации на дороги, находящиеся на территории

Юртинского муниципального образования «Юртинское городское поселение» администрацией Юртинского городского поселения. Организация работ по капитальному ремонту, ремонту  дорог осуществляется путем размещения муниципального заказа. В целях продолжения работ заказчику рекомендуется проводить постоянное обновление данных о всех организациях, индивидуальных предпринимателях, работающих в дорожном хозяйстве, о наличии у них:

- комплекта дорожной техники для выполнения работ по ремонту, реконструкции и строительству автомобильных дорог;

- асфальтобетонных заводов;

- аттестованных строительных лабораторий;

- системы контроля качества на основе МС ИСО – 9001 или других систем подрядных организаций

- квалификации для выполнения обязательств по контрактам;

- применения прогрессивных технологий и материалов;

- случаев нарушения нормативно-правовой дисциплины.

Раздел 6. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Уровень развития и техническое состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения оказывает значительное влияние на социально-экономическое развитие поселения. Основные направления развития автомобильных дорог общего пользования местного значения  на период 2012-2014 гг., изложенные в Программе, позволяют сделать следующие выводы:

- Общая протяженность автомобильных дорог Юртинского муниципального

образования «Юртинское городское поселение»  составляет 46,6 км из них:

с твердым покрытием–20,1 км, гравийные – 25,9 км, грунтовые – 0,6 км.

- Общая сумма финансовых ресурсов для обеспечения намеченных работ составляет

6507 тыс. руб.

- В целях осуществления контроля за качеством выполняемых работ, администрации

Юртинского муниципального образования «Юртинское городское поселение» продолжить независимую приемку работ по капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на территории Юртинсокго городского поселения.

- Продолжить инвентаризацию улиц и дорог с составлением технических паспортов.

Результаты исполнения программы в процессе выполнения программы в таблице № 6.

Таблица № 6

| Вид работ |  |  | ежегодный объем, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 год |  | 2013 год |  | 2014 год |  |
|  |  |  | местный бюджет | иные источники | местный бюджет | иные источники | местный бюджет | иные источники |
| 1.Капитальный ремонт автомобильных дорог | км |  |  |  |  |  |  |  |
| - земляное полотно и система водоотвода | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| - дорожные одежды | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| - искусственные и защитные дорожные сооружения | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| - элементы обустройства дорог | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| - прочие работы | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Ремонт автомобильных дорог | км | 6,2 |  |  |  |  |  |  |
| - земляное полотно и система водоотвода | тыс. руб. | 1619 | 283 | 230 | 297 | 242 | 314 | 253 |
| - дорожные одежды | тыс. руб. | 3889 | 680 | 552 | 715 | 580 | 751 | 611 |
| - искусственные и защитные дорожные сооружения | тыс. руб. | 333 | 57 | 47 | 63 | 49 | 66 | 51 |
| - элементы обустройства дорог | тыс. руб. | 333 | 57 | 47 | 63 | 49 | 66 | 51 |
| - прочие работы | тыс. руб. | 333 | 57 | 47 | 63 | 49 | 66 | 51 |
| Итого: | тыс. руб. | 6507 | 1134 | 923 | 1201 | 969 | 1263 | 1017 |
| ВСЕГО: | тыс. руб. | 6507 | 1134 | 923 | 1201 | 969 | 1263 | 1017 |

И.о. зав. сектора по организационно-правовой

кадровой и социальной работе                                                                      А.Ю. Антоненко