**Р о с с и й с к а я Ф е д е р а ц и я**

**Иркутская область**

**Тайшетский район**

**Юртинское муниципальное образование**

**«Юртинское городское поселение»**

**Администрация Юртинского городского поселения**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 29 марта 2019 г. № 46

|  |  |
| --- | --- |
| О внесении изменений в постановление администрации Юртинского муниципального образования «Юртинское городское поселение» от 22 декабря 2017 года № 204 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды Юртинского муниципального образования «Юртинское городское поселение» на 2018-2022 годы»» |  |

В рамках реализации регионального проекта Иркутской области «Формирование комфортной городской среды в Иркутской области», который разработан в соответствии с национальным проектом «Жилье и городская среда», утвержденного протоколом президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 24.12.2018 года № 16, в состав которого входит Федеральный приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды», в целях повышения качества и комфорта городской среды на территории Юртинскогомуниципального образования «Юртинское городское поселение», в соответствии со статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06.04.2017 года № 691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы, руководствуясь статьями 6, 37 Устава Юртинскогомуниципального образования «Юртинское городское поселение», администрация Юртинскогомуниципального образования «Юртинское городское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации Юртинскогомуниципального образования «Юртинское городское поселение» от 22 декабря 2017 года № 204 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды Юртинскогомуниципального образования «Юртинское городское поселение» на 2018-2022 годы»» следующие изменения:

1.1. в индивидуализированном [заголовке](consultantplus://offline/ref=81B581DD4834EFF393C45248F99859BFEDC27D990F354152BADDEC1B80F120CF095FE629D2BFCAA25FB19A021842H) цифры «2022» заменить цифрами «2024»;

1.2. в муниципальной программе «Формирование современной городской среды Юртинскогомуниципального образования «Юртинское городское поселение» на 2018 - 2022 годы, утвержденной постановлением администрации Юртинскогомуниципального образования «Юртинское городское поселение» от 22 декабря 2017 года № 204 (далее - муниципальная программа):

в [наименовании](consultantplus://offline/ref=CCD1A35DE01F6FA3C104DE0F28143BF23C7F43C0EF04871CE1B48556AC658871CF14C50C230AE44EC1393457e7C6I) цифры «2022» заменить цифрами «2024»;

в [паспорте](consultantplus://offline/ref=E81A307CF831F074F2F3D2B72DB91386AAF2A3E8C727664742A61C332E80CFED521DC28F67E6EF010755055EP9F5I):

-в [строке](consultantplus://offline/ref=E81A307CF831F074F2F3D2B72DB91386AAF2A3E8C727664742A61C332E80CFED521DC28F67E6EF010755055EP9F6I) «Наименование Программы» [цифры](consultantplus://offline/ref=E81A307CF831F074F2F3D2B72DB91386AAF2A3E8C727664742A61C332E80CFED521DC28F67E6EF010755055EP9F7I) «2022» заменить цифрами «2024»;

-[строк](consultantplus://offline/ref=808BC2860D0C29086C1E09BAA74C7482C1E6F1B1A2786D9B21AF546B6CED872671899FDB399FD5D64EBAEFB5t4MDI)и «Срок реализации Программы», «Объемы и источники финансирования Программы», «Перечень основных мероприятий муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| « | Сроки реализации муниципальной программы | 2018 - 2024 годы |  | |
|  | Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем расходов на реализацию муниципальной программы составляет: \_\_\_\_\_тыс. руб., из них средств:  местного бюджета \_\_\_\_\_тыс. руб.;  областного бюджета \_\_\_\_\_ тыс. руб.;  федерального бюджета \_\_\_\_\_\_ тыс. руб.;  иные источники \_\_\_\_\_\_\_ тыс.руб.;  **на 2018 год \_\_\_\_\_\_ тыс. руб.**, из них средств:  местного бюджета \_\_\_\_\_тыс. руб.;  областного бюджета \_\_\_\_\_ тыс. руб.;  федерального бюджета \_\_\_\_\_\_ тыс. руб.;  иные источники \_\_\_\_\_\_\_ тыс.руб.;  **на 2019 год** \_\_\_\_\_тыс. руб., из них средств:  местного бюджета \_\_\_\_\_тыс. руб.;  областного бюджета \_\_\_\_\_ тыс. руб.;  федерального бюджета \_\_\_\_\_\_ тыс. руб.;  иные источники \_\_\_\_\_\_\_ тыс.руб.;  **на 2020 год** \_\_\_\_\_тыс. руб., из них средств:  местного бюджета \_\_\_\_\_тыс. руб.;  областного бюджета \_\_\_\_\_ тыс. руб.;  федерального бюджета \_\_\_\_\_\_ тыс. руб.;  иные источники \_\_\_\_\_\_\_ тыс.руб.;  **на 2021 год** \_\_\_\_\_тыс. руб., из них средств:  местного бюджета \_\_\_\_\_тыс. руб.;  областного бюджета \_\_\_\_\_ тыс. руб.;  федерального бюджета \_\_\_\_\_\_ тыс. руб.;  иные источники \_\_\_\_\_\_\_ тыс.руб.;  **на 2022 год** \_\_\_\_\_тыс. руб., из них средств:  местного бюджета \_\_\_\_\_тыс. руб.;  областного бюджета \_\_\_\_\_ тыс. руб.;  федерального бюджета \_\_\_\_\_\_ тыс. руб.;  иные источники \_\_\_\_\_\_\_ тыс.руб.;  **на 2023 год** \_\_\_\_\_тыс. руб., из них средств:  местного бюджета \_\_\_\_\_тыс. руб.;  областного бюджета \_\_\_\_\_ тыс. руб.;  федерального бюджета \_\_\_\_\_\_ тыс. руб.;  иные источники \_\_\_\_\_\_\_ тыс.руб.;  **на 2024 год** \_\_\_\_\_тыс. руб., из них средств:  местного бюджета \_\_\_\_\_тыс. руб.;  областного бюджета \_\_\_\_\_ тыс. руб.;  федерального бюджета \_\_\_\_\_\_ тыс. руб.;  иные источники \_\_\_\_\_\_\_ тыс.руб. |  |
|  | Перечень основных мероприятий муниципальной программы | 1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов.  2. Благоустройство общественных территорий.  3. Благоустройство объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользований) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.  4. Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения.  5.Благоустройство индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения.  6. Мероприятия по проведению работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома. | »; |

в разделе 2 «Характеристика текущего состояния сферы благоустройства Юртинского муниципального образования «Юртинское городское поселение»»:

таблицу 1 «Показатели Программы» изложить в следующей редакции:

«Табл. 1

Показатели Программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя | Единица измерения | Значения показателей  2018 год | Значения показателей  2019 год | Значения показателей  2020 год | Значения показателей  2021 год | Значения показателей  2022 год | Значения показателей  2023 год | Значения показателей  2024 год |  |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов | ед. | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |  |
| 2 | *Площадь благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов* | кв.м. | 0 | 0 | 13800 | 1092 | 2078 | 4680 | 500 |  |
| 3 | *Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов* | % | 0 | 0 | 2,3 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 2,3 |  |
| 4 | *Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонд с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования)* | % | 0 | 0 | 3,1 | 0,79 | 0,96 | 1,42 | 0,31 |  |
| 5 | Количество реализованных комплексных проектов благоустройства общественных территорий | ед. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 6 | *Площадь благоустроенных общественных территорий* | га. | 0 | 0 | 0,87 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 7 | *Доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий* | % | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 8 | *Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя муниципального образования* | кв.м. | 0 | 0 | 1,67 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 9 | Количество соглашений, заключенных с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, о благоустройстве не позднее 2020 года объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в их собственности (пользовании), в соответствии с требованиями утвержденных Правил благоустройства территории Юртинского муниципального образования | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 10 | Количество индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, по которым проведена инвентаризация территории | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 11 | Количество соглашений, заключенных с собственниками (пользователями) индивидуальных жилых домов и земельных участков, предназначенных для их размещения, об их благоустройстве не позднее 2020 года в соответствии с требованиями утвержденных Правил благоустройства территории Юртинского муниципального образования | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 12 | Количество жителей многоквартирных домов, принявших участие в реализации мероприятий, направленных на повышение уровня благоустройства дворовых территорий. | чел | 0 | 0 | 10 | 3 | 5 | 7 | 4 | »; |

в разделе 3 «Приоритеты муниципальной политики в сфере благоустройства, цель и задачи, целевые показатели, сроки реализации муниципальной программы»:

-абзац первый изложить в следующей редакции:

«Право граждан на благоприятную окружающую среду закреплено в основном законе государства – Конституции Российской Федерации. Приоритеты государственной политики в сфере благоустройства определены в приоритетном проекте Российской Федерации «Формирование комфортной городской среды», утвержденном Советом при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 21.11.2016 № 10). Проект включает создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды путем реализации комплекса первоочередных мероприятий по благоустройству дворовых территорий, общественных пространств (площадей, улиц, набережных и др.) при широком общественном обсуждении дизайн-проектов благоустройства территорий.

В соответствии с указом Президента Российской Федерации от   
7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 24 декабря 2018 года № 16) утвержден паспорт национального проекта «Жилье и городская среда», в состав которого включен федеральный проект «Формирование комфортной городской среды».

Паспорт регионального проекта Иркутской области «Формирование комфортной городской среды в Иркутской области» был утвержден первым заместителем Губернатора Иркутской области – Председателем Правительства Иркутской области Р.Н. Болотовым 14 декабря 2018 года.»;

раздел 4 «Основные мероприятия программы» изложить в следующей редакции:

**«4. Основные мероприятия программы**

Муниципальная программа включает следующие мероприятия:

Мероприятие 1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов.

Благоустройство дворовой территорией – это совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.

Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий включает следующие виды работ:

1) ремонт дворовых проездов;

2) обеспечение освещения дворовых территорий многоквартирных домов;

3) установка скамеек;

4) установка урн.

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемый к размещению на дворовой территории, установлен в приложении 1.

Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий включает следующие виды работ:

1) оборудование детских площадок;

2) оборудование спортивных площадок;

3) оборудование автомобильных парковок;

4) озеленение территорий;

5) обустройство площадок для выгула домашних животных;

6) обустройство площадок для отдыха;

7) обустройство контейнерных площадок;

8) обустройство ограждений;

9) устройство открытого лотка для отвода дождевых и талых вод;

10) устройство искусственных дорожных неровностей с установкой соответствующих дорожных знаков;

11) иные виды работ.

При выполнении видов работ, включенных в минимальный перечень, обязательным является:

трудовое участие собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее - заинтересованные лица);

решение собственников помещений в многоквартирном доме о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома.

Трудовое участие заинтересованных лиц реализуется в форме субботника.

Под субботником в настоящем Положении понимается выполнение неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, в том числе подготовка дворовой территории к началу работ, уборка мусора, покраска оборудования, другие работы.

Доля трудового участия заинтересованных лиц устанавливается в размере одного субботника для каждой дворовой территории.

При выполнении видов работ, включенных в дополнительный перечень, обязательным является:

финансовое участие заинтересованных лиц;

софинансирование собственниками помещений в многоквартирном доме по благоустройству дворовых территорий в размере не менее 20 процентов стоимости выполнения таких работ (в случае, если дворовая территория включена в муниципальную программу формирования современной городской среды после вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 9 февраля 2019 года № 106 «О внесении изменений в приложение № 15 к государственной программе Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»);

решение собственников помещений в многоквартирном доме о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома.

Финансовое участие заинтересованных лиц реализуется в форме софинансирования мероприятий по благоустройству дворовых территорий.

Доля финансового участия заинтересованных лиц устанавливается не менее 5 процентов стоимости выполнения таких работ в случае, если дворовая территория включена в муниципальную программу формирования современной городской среды до вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 9 февраля 2019 года № 106 «О внесении изменений в приложение № 15 к государственной программе Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» (далее – Постановление № 106) и не менее 20 процентов стоимости выполнения таких работ в случае, если дворовая территория включена в муниципальную программу формирования современной городской среды после вступления в силу Постановления № 106.

Выполнение работ из дополнительного перечня без выполнения работ из минимального перечня не допускается.

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, подлежащих благоустройству в 2018-2024 году (приложение 2) формируется исходя из минимального перечня работ по благоустройству, с учетом физического состояния дворовой территории, определенной по результатам инвентаризации дворовой территории, проведенной в порядке, установленном министерством жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области.

Очередность благоустройства определяется в порядке поступления предложений заинтересованных лиц об их участии в соответствии с порядком и сроком представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу, утвержденным постановлением администрации Юртинского муниципального образования «Юртинское городское поселение».

Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, включенной в муниципальную программу, предусматривающего текстовое и визуальное описание предлагаемого проекта, перечня (в том числе в виде соответствующих визуализированных изображений) элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей дворовой территории, установлен в приложении 4.

Мероприятие 2. Благоустройство общественных территорий.

Благоустройство общественных территорий включает в себя проведение работ на территориях общего пользования, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц. Общественные территории – это территории соответствующего функционального назначения (площади, набережные, улицы, пешеходные зоны, скверы, парки, иные территории).

Адресный перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2018-2024 году (приложение 3), формируется исходя из физического состояния общественной территории, определенного по результатам инвентаризации общественной территории, проведенной в порядке, установленном министерством жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области.

Очередность благоустройства общественных территорий определяется в порядке поступления предложений заинтересованных лиц, в соответствии с порядком и сроком представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении общественной территории в муниципальную программу, утвержденным постановлением администрации Юртинского муниципального образования «Юртинское городское поселение».

Дизайн-проект благоустройства общественной территории, в который включается текстовое и визуальное описание, в том числе его концепция и перечень (в том числе визуализированный) элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей территории, утверждается постановлением администрации Юртинского муниципального образования «Юртинское городское поселение».

Мероприятие 3. Благоустройство объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользований) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользований) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству (приложение 5), формируется исходя из физического состояния объектов, определенного по результатам инвентаризации, проведенной в порядке, установленном министерством жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области.

Благоустройство объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользований) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляется не позднее 2020 года за счет средств собственников (пользователей) указанных объектов, земельных участков), в соответствии с требованиями Правил благоустройства территории Юртинского муниципального образования «Юртинское городское поселение», на основании заключенных соглашений с администрацией Юртинского муниципального образования «Юртинское городское поселение».

Мероприятие 4. Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения (далее – ИЖС).

Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, проводятся инвентаризационной комиссией, созданной муниципальным правовым актом, в порядке, установленном министерством жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области.

Мероприятие 5. Благоустройство индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения.

Адресный перечень ИЖС, подлежащих благоустройству не позднее 2020 года, формируется исходя из физического состояния объектов, определенного по результатам инвентаризации, проведенной в порядке, установленном министерством жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области.

Благоустройство индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, осуществляется не позднее 2020 года за счет средств собственников (пользователей) указанных домов (собственников (землепользователей) земельных участков) в соответствии с требованиями Правил благоустройства территории Юртинского муниципального образования «Юртинское городское поселение», на основании заключенных соглашений с администрацией Юртинского муниципального образования «Юртинское городское поселение».

Мероприятие 6. Мероприятия по проведению работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома.

Необходимо проведение работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, работы по благоустройству дворовых территорий которых софинансируются из бюджета Иркутской области.

Мероприятия по благоустройству территорий реализуются с учетом:

проведения общественных обсуждений проектов муниципальных программ (срок обсуждения – не менее 30 календарных дней со дня опубликования таких проектов изменений в муниципальную программу), в том числе при внесении в них изменений;

учета предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории и (или) общественной территории в муниципальную программу, в том числе при внесении в нее изменений;

обеспеченности в срок до 1 марта года предоставления субсидий проведение общественных обсуждений и определение территорий и мероприятий по благоустройству таких территорий;

обеспеченности проведение голосования по отбору общественных территорий (для муниципальных образований Иркутской области с численностью населения свыше 20 тыс.человек):

завершения мероприятий по благоустройству общественных территорий, включенных в муниципальные программы, отобранных по результатам голосования по отбору общественных территорий, проведенного в году, предшествующем году реализации указанных мероприятий;

осуществления контроля за ходом выполнения муниципальной программы общественной комиссией, созданной в соответствии с [постановлением](consultantplus://offline/ref=5A00DCF25101914D7D8E168DB43959CFF10EBA7EC275F757EEC82EA6C93852CC9244D08297C32BA5CA9B8FC6BFO2JFJ) Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», включая проведение оценки предложений заинтересованных лиц;

обязательного установления минимального 3-летнего гарантийного срока на результаты выполненных работ по благоустройству дворовых и (или) общественных территорий;

заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальных программ не позднее 1 июля года предоставления субсидий – для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству общественных территорий, не позднее 1 мая года предоставления субсидий – для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий, за исключением случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования;

проведения соответствующего мероприятия с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и (или) общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения;

проведения органом местного самоуправления муниципального образования Иркутской области работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, в целях софинансирования работ по благоустройству дворовых территорий которых муниципальному образованию Иркутской области предоставляется субсидия:

в срок до даты, установленной соглашением о предоставлении субсидий (в случае, если земельный участок находится в муниципальной собственности, или если собственность на земельный участок не разграничена);

в срок до даты заключения органом местного самоуправления муниципального образования Иркутской области соглашения о предоставлении субсидии юридическим лицам (за исключением субсидии государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на возмещение затрат на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий (в случае если дворовая территория образована земельными участками, находящимися полностью или частично в частной собственности);

направления на реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий не менее одной трети и не более трех четвертых от общего размера предоставленной субсидии (для муниципальных образований Иркутской области, отнесенных к категории городских округов, и муниципальных образований Иркутской области с численностью населения более 20 тысяч человек);

Информация о ходе реализации мероприятий муниципальной программы подлежит внесению в государственную информационную систему жилищно-коммунального хозяйства»;

раздел 5 «Ресурсное обеспечение программы» изложить в следующей редакции:

**«5. Ресурсное обеспечение программы**

Основанием для привлечения средств федерального бюджета, средств субсидий из областного бюджета является государственная программа Иркутской области «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы», утвержденная постановлением Правительства Иркутской области от 31 августа 2017 года № 568-пп.

Общий объем финансирования программы составляет \_\_\_\_\_ тыс. руб.

Табл. 4.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объемы финансирования муниципальной Программы по годам реализации, тыс.руб. | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| ВСЕГО, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |

Приложения 1 - 3 к муниципальной программе изложить в новой редакции:

Приложение 1

к постановлению от 29.03.2019 г. № 46

«Таблица 3

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды Юртинского

муниципального образования

«Юртинское городское поселение»

на 2018-2024 годы»

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Эскиз товара (изделия) | Наименование |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 |  | скамья  стоимость скамьи деревянной на металлическом каркасе за ед. – 3000 руб. |
| 2 |  | скамья  стоимость скамьи деревянной на металлическом каркасе  за ед. – 4500-5900 руб. |
| 3 |  | урна  стоимость урны металлической  за ед. – 1500-2800 руб. |
| 4 | IMG_6058.JPG | светильник  стоимость светодиодного светильника  за ед. – 15000 руб. |

Приложение 2

к постановлению от 29.03.2019 г. № 46

«Приложение 1

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды Юртинского

муниципального образования

«Юртинское городское поселение»

на 2018-2024 годы»

Адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018-2024 годах

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Адрес дворовой территории многоквартирного дома (домов) | | | | | Общая  площадь  дворовой  территории,  кв.м. | Численность населения, проживаю­щего в пре­делах дворо­вой террито­рии, чел. |
| муниципальный район Иркутской области/городской округ Иркутской области | городское, сель­ское поселение Иркутской обла­сти | населенный  пункт | улица,  переулок | номер дома, домов, обра­зующих дворовую территорию |
| 1. | Тайшетский район | Юртинское го­родское поселение | р.п. Юрты | Советская | 35, 37, 39, 39А, 41,41А | 13800 | 162 |
| 2. | Тайшетский район | Юртинское го­родское поселение | р.п. Юрты | Советская  Советская | 17  19 | 751 | 27 |
| 3. | Тайшетский район | Юртинское го­родское поселение | р.п. Юрты | Советская | 30 |  | 14 |
| 4. | Тайшетский район | Юртинское го­родское поселение | р.п. Юрты | Клубная  Клубная | 2  4 | 998 | 23 |
| 5. | Тайшетский район | Юртинское го­родское поселение | р.п. Юрты | Дружбы  Дружбы | 9  11 | 1080 | 27 |
| 6. | Тайшетский район | Юртинское го­родское поселение | р.п. Юрты | пер. Победы  пер. Победы | 6  8 | 1080 | 36 |
| 7. | Тайшетский район | Юртинское го­родское поселение | р.п. Юрты | Дружбы  пер. Победы  пер. Победы | 7  2  4 | 3600 | 38 |
| 8. | Тайшетский район | Юртинское го­родское поселение | р.п. Юрты | Центральная | 5 | 500 | 16 |

Приложение 3

к постановлению от 29.03.2019 г. № 46

«Приложение 2

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды Юртинского

муниципального образования

«Юртинское городское поселение»

на 2018-2024 годы»

Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018-2024 годах.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес общественной территории | | | | | общая площадь дворовой террито­рии, кв.м. | численность населения, име­ющего удобный пешеходный до­ступ к основным площадкам тер­ритории, чел. |
| муниципальный рай­он Иркутской обла­сти/городской округ Иркутской области\* | муниципальное об­разование Иркутской области/городское сельское поселение | населенный  пункт | улица | номер  дома  (при  нали­  чии) |
| 1 | Тайшетский район | Юртинское город­ское поселение | р.п. Юрты | Советская  (территория общего пользования)  пространство) |  | 8666 | 520 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

».

Приложение 4

к постановлению от 29.03.2019 г. № 46

«Приложение 3

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды Юртинского

муниципального образования

«Юртинское городское поселение»

на 2018-2024 годы»

Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, включенной в муниципальную программу, предусматривающего текстовое и визуальное описание предлагаемого проекта, перечня

(в том числе в виде соответствующих визуализированных изображений) элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей дворовой территории

**Общие положения**

1.1. Порядок регламентирует процедуру разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома.

1.2. Под дизайн-проектом понимается графический и текстовый материал, включающий в себя визуализированное описание предполагаемого проекта, изображение дворовой территории или общественная территория, представленный в нескольких ракурсах, с планировочной схемой, фото фиксацией существующего положения, с описанием работ, мероприятий, предлагаемых к выполнению и перечня (в том числе в виде соответствующих визуализированных изображений) элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей дворовой территории (далее – дизайн проект).

Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых к благоустройству работ. Это может быть как проектная, сметная документация, так и упрощенный вариант в виде изображения дворовой территории или общественная территория с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению и перечня (в том числе в виде соответствующих визуализированных изображений) элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей дворовой территории.

**2. Разработка дизайн-проектов**

2.1. Разработка дизайн-проекта осуществляется с учетом Правил благоустройства территории Юртинского муниципального образования «Юртинское городское поселение», а также действующими строительными, санитарными и иными нормами и правилами.

2.2. Разработка дизайн-проекта может осуществляться как заинтересованными лицами, так и администрацией Юртинского муниципального образования «Юртинское городское поселение», а также совместно (далее – разработчик).

2.3. Разработка дизайн-проекта осуществляется с учетом минимальных и дополнительных перечней работ по благоустройству дворовой территории, установленных настоящей программой и утвержденных протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, в отношении которой разрабатывается дизайн-проект.

2.4. Срок разработки дизайн-проекта – в течение 20 календарных дней с момента включения в адресный перечень многоквартирных домов, дворовых территорий муниципальной программы.

**3. Обсуждение, согласование и утверждение дизайн-проекта**

3.1. Обсуждение дизайн-проекта осуществляется на официальном сайте администрации Юртинского муниципального образования «Юртинское городское поселение», на собраниях граждан с привлечением разработчика.

3.2 Срок обсуждений дизайн-проекта – в течение 10 календарных дней с момента разработки дизайн-проекта.

3.3. Согласование дизайн-проекта осуществляется уполномоченным представителем

(представителями) заинтересованных лиц в письменной форме в течение 5 календарный дней с момента окончания срока обсуждения.

3.4. Утверждение дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, в которой включается текстовое и визуальное описание, в том числе его концепция и перечень (в том числе визуализированный) элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей территории, осуществляется постановлением администрации.

3.5. Утвержденный дизайн-проект подлежит размещению на официальном сайте администрации Юртинского муниципального образования «Юртинское городское поселение».

Приложение 5

к постановлению от 29.03.2019 г. № 46

«Приложение 4

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды Юртинского

муниципального образования

«Юртинское городское поселение»

на 2018-2024 годы»

Адресный перечень объектов недвижимого (включая объекты незавершенного строительства) имущества и земельных участков, находящихся в собственности (пользований) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подлежащих благоустройству

в 2018-2024 году

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес объекта, земельного участка | Тип объекта | Общая площадь земельного участка, кв.м. |
| 1 | Иркутская область, Тайшетский район, р.п.Юрты, ул. Ленина, 117 | ГБОУ НПО ПУ № 58 | 83 971 |
| 2 | Иркутская область, Тайшетский район, р.п.Юрты, ул. Школьная, 9 | МКОУ СОШ № 24 | 11 894 |
| 3 | Иркутская область, Тайшетский район, р.п.Юрты, ул. Матросова, 5 | МКОУ СОШ № 17 | 29 643 |
| 4 | Иркутская область, Тайшетский район, р.п.Юрты, ул. Советская, 33 | МКДОУ детский сад «Светлячок» | 5 818 |
| 5 | Иркутская область, Тайшетский район, р.п.Юрты, ул. Школьная, 6 | МКДОУ детский сад «Светлячок» | 10 272 |
| 6 | Иркутская область, Тайшетский район, р.п.Юрты, ул. Школьная, 4 | МКОУ ДОД «Юртинская музыкальная школа» | 1 649 |
| 7 | Иркутская область, Тайшетский район, р.п.Юрты, ул. Советская, 32 | ОГБУЗ «Юртинская городская больница» | 19 305 |

».

2. Заведующей сектора по организационно-правовой, кадровой и социальной работе,

администрации Юртинского городского поселения Боровиковой С.В. обеспечить опублико­вание настоящего постановления в официальных средствах массовой информации.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Юртинского городского поселения П.П. Подобед.

Глава Юртинского муниципального

образования «Юртинское

городское поселение» А.В. Горячев